REQUEST FOR QUOTATION / CERERE DE OFERTĂ DE PREȚ

Supply, delivery and installation of furniture for 17 Unified Public Service Centres (CUPS)

Procurarea, livrarea și instalarea mobilierului pentru 17 Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS)

| Buyer / Cumpărător | SALAR International AB |
| --- | --- |
| Project / Proiect | PACE Local Moldova, financed by Sida / finanțat de Sida |
| Reference, date / Referință, data | nr. 2026-2019 |
| To / Către | Furniture manufacturers and suppliers / Companii producătoare sau furnizoare de mobilier |
| Language / Limba | English and Romanian; in case of divergence, the Romanian version prevails. / Engleză și română; în caz de divergență prevalează versiunea română. |

1. Invitation / Invitația

| SALAR International invites interested companies to submit a price offer for the supply, delivery and installation of furniture for 17 CUPS in the Ungheni, Boghenii Noi and Sculeni clusters, as specified in Annex 1 and Annex 2. The goods shall be new, unused and complete. The offer covers the entire package: all quantities and all 17 destinations. Partial, alternative or conditional offers are not accepted. | SALAR International invită companiile interesate să depună o ofertă de preț pentru producerea, livrarea și instalarea mobilierului pentru 17 CUPS din clusterele Ungheni, Boghenii Noi și Sculeni, conform Anexei 1 și Anexei 2. Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate și complete. Oferta acoperă întregul pachet: toate cantitățile și toate cele 17 destinații. Ofertele parțiale, alternative sau condiționate nu se acceptă. |
| --- | --- |

2. Subject and quantities / Obiectul și cantitățile

| No. Nr. | Item / Articol | Unit / U.M. | Per CUPS | Total 17 CUPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergonomic office chair Fotoliu de birou ergonomic | pcs / buc. | 1 | 17 |
| 2 | Visitor chair Scaun pentru vizitator | pcs / buc. | 4 | 68 |
| 3 | Modular desk Masă modulară | pcs / buc. | 2 | 34 |
| 4 | Printer cabinet Comodă pentru imprimantă | pcs / buc. | 1 | 17 |
| 5 | Wardrobe Dulap | pcs / buc. | 1 | 17 |
|  | Total furniture / Total mobilier | pcs / buc. | 9 | 153 |
| 6 | Complete delivery and installation at all 17 CUPS Livrare și instalare completă la toate cele 17 CUPS | complete service / serviciu complet |  | 1 |

3. Submission of offers and clarifications / Depunerea ofertei și clarificări

| - Deadline: Friday, 2 October 2026, 16:00, Chișinău time. Late offers are not examined. - Channel: by e-mail to moldova@salarinternational.se, subject „Offer furniture CUPS”. The offer is submitted in Romanian, in PDF, signed, with the technical documentation. - Clarifications: in writing, to moldova@salarinternational.se, by 29 September 2026. Answers of general interest are sent to all invited bidders. - Validity: minimum 30 calendar days from the deadline. | - Termenul-limită: vineri, 2 octombrie 2026, ora 16:00, ora Chișinăului. Ofertele întârziate nu se examinează. - Canalul: prin e-mail la moldova@salarinternational.se, subiect „Ofertă mobilier CUPS”. Oferta se transmite în română, în PDF, semnată, cu documentația tehnică. - Clarificări: în scris, la moldova@salarinternational.se, până la 29 septembrie 2026. Răspunsurile de interes general se transmit tuturor ofertanților invitați. - Valabilitate: minimum 30 de zile calendaristice de la termenul-limită. |
| --- | --- |

4. Mandatory requirements (Pass/Fail) / Cerințe obligatorii (Admis/Respins)

| No. Nr. | Requirement / Cerință |  | Evidence / Dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Legally registered company (name, IDNO, address, contact details); offer signed by the authorised representative. Companie înregistrată legal (denumire, IDNO, adresă, date de contact); ofertă semnată de reprezentantul autorizat. |  | Registration extract; signed Annex 3 Extras de înregistrare; Anexa 3 semnată |  |  |
| 2 | Offer for all quantities and all 17 destinations; all six financial lines carry a numerical value. Ofertă pentru toate cantitățile și cele 17 destinații; toate cele șase poziții financiare au valoare numerică. |  | Annex 3, table A Anexa 3, tabelul A |  |  |
| 3 | Technical documentation for the five items: technical sheet or dimensioned drawing and a photograph, with the parameters in Annex 1. A plain „Yes” without parameters is not sufficient. Documentație tehnică pentru cele cinci articole: fișă tehnică sau schiță cotată și fotografie, cu parametrii din Anexa 1. Un „Da” fără parametri nu este suficient. |  | Completed Annex 1 Anexa 1 completată |  |  |
| 4 | The offered furniture keeps the design and the colour scheme of the CUPS visual identity, as set out in Annex 1 and in the minimum standards for the organisation of the activity of the unified public service centres, approved by AGE Order no. 3005-55 of 13.10.2023. Where the Order does not define a parameter in writing, the parameters of Annex 1 prevail. Mobilierul ofertat păstrează designul și schema cromatică a identității vizuale CUPS, potrivit Anexei 1 și standardelor minime pentru organizarea activității centrelor unificate de prestare a serviciilor publice, aprobate prin Ordinul AGE nr. 3005-55 din 13.10.2023. Dacă Ordinul nu definește în scris un parametru, prevalează parametrii din Anexa 1. |  | Completed Annex 1; photographs Anexa 1 completată; fotografii |  |  |
| 5 | Acceptance of the obligation to manufacture one complete set of 9 pieces first, to present it for verification and to obtain the written validation of SALAR International before manufacturing the remaining pieces, under section 5. Acceptarea obligației de a produce mai întâi un set complet de 9 piese, de a-l prezenta pentru verificare și de a obține validarea scrisă a SALAR International înainte de producerea celorlalte piese, conform secțiunii 5. |  | Annex 3, declarations Anexa 3, declarații |  |  |
| 6 | Commitment to manufacture or supply, deliver and install at all sites, under section 5. Asumarea producerii sau furnizării, livrării și instalării la toate sediile, conform secțiunii 5. |  | Annex 3, declarations Anexa 3, declarații |  |  |
| 7 | The three firm terms, in whole calendar days from contract signature, within the maximum term. Cele trei termene ferme, în zile calendaristice întregi de la semnarea contractului, în limita termenului maxim. |  | Annex 3, table B Anexa 3, tabelul B |  |  |
| 8 | Warranty of minimum 24 months from reception and remedy of defects. Garanție de minimum 24 de luni de la recepție și remedierea defectelor. |  | Annex 3, declarations Anexa 3, declarații |  |  |
| 9 | Declaration on conflict of interest, fraud and corruption. Declarație privind conflictul de interese, frauda și corupția. |  | Annex 3, declarations Anexa 3, declarații |  |  |
| Offers that do not meet requirements 1 to 9 or Annex 1 are rejected. SALAR International may request in writing clarifications or missing formal documents, without any change to the price, the terms or the technical content of the offer. |  | Ofertele care nu îndeplinesc cerințele 1–9 sau Anexa 1 se resping. SALAR International poate cere în scris clarificări sau documente formale lipsă, fără modificarea prețului, termenelor sau conținutului tehnic al ofertei. |  |  |

5. Commercial conditions / Condiții comerciale

| - Prices: in EUR, excluding VAT, two decimals, firm for the validity of the offer and of the contract. The furniture price includes packaging; delivery to each of the 17 CUPS offices, unloading, assembly and installation are quoted once, at line 6, and are not included in the unit prices of the furniture. - Validation of the first set: before manufacturing the series, the supplier produces one complete set of 9 pieces and presents it to the representatives of SALAR International for verification. Validation is given in writing within 5 working days of the presentation. The manufacture of the remaining pieces starts only after the written validation. If the set does not conform to Annex 1, the supplier corrects it at its own cost and presents it again. The period between the presentation and the written validation is not counted in the terms of the supplier. - Delivery and installation: transport to each site, unloading, bringing the goods into the indicated room, assembly, accessories and fixings, functional checking and removal of packaging. The schedule is coordinated with SALAR International and the mayoralties. Risk and cost remain with the supplier until reception. - Reception: at each site, through a handover and acceptance act signed by the supplier and the mayoralty, after verification of quantities, specifications and assembly. Non-conformities are remedied at no cost before signature. - Terms: the bidder states (1) the presentation of the first complete set for validation, (2) completion of the manufacture of the entire quantity, after the validation, and (3) completion of delivery and installation at all sites. All three are total terms, in whole calendar days from contract signature, and term (3) may not exceed 60 calendar days. Ranges, per site terms or terms in months are not accepted. - Warranty: minimum 24 months from reception at each site; remedy at the CUPS premises, at no cost, within 15 calendar days from notification. - Payment: by SALAR International, in EUR, by bank transfer, in a single instalment of 100%, within 20 working days from the reception at the last site and receipt of the invoice. This request, its annexes and the accepted offer form part of the contract. | - Prețuri: în EUR, fără TVA, două zecimale, ferme pe durata valabilității ofertei și a contractului. Prețul mobilierului include ambalarea; livrarea la fiecare dintre cele 17 sedii CUPS, descărcarea, asamblarea și instalarea se ofertează o singură dată, la poziția 6, și nu sunt incluse în prețurile unitare ale mobilierului. - Validarea primului set: înainte de producerea seriei, furnizorul realizează un set complet de 9 piese și îl prezintă reprezentanților SALAR International pentru verificare. Validarea se comunică în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la prezentare. Producerea celorlalte piese începe numai după validarea scrisă. Dacă setul nu corespunde Anexei 1, furnizorul îl corectează pe cost propriu și îl prezintă din nou. Perioada dintre prezentare și validarea scrisă nu se include în termenele furnizorului. - Livrarea și instalarea: transportul la fiecare sediu, descărcarea, aducerea în încăperea indicată, asamblarea, accesoriile și fixările, verificarea funcțională și evacuarea ambalajelor. Graficul se coordonează cu SALAR International și cu primăriile. Riscul și costul revin furnizorului până la recepție. - Recepția: la fiecare sediu, prin act de predare-primire semnat de furnizor și de primărie, după verificarea cantităților, specificațiilor și montajului. Neconformitățile se remediază fără costuri, înainte de semnare. - Termene: ofertantul indică (1) prezentarea primului set complet pentru validare, (2) finalizarea producerii întregii cantități, după validare, și (3) finalizarea livrării și instalării la toate sediile. Toate cele trei sunt termene totale, în zile calendaristice întregi de la semnarea contractului, iar termenul (3) nu poate depăși 60 de zile calendaristice. Nu se acceptă intervale, termene per sediu sau în luni. - Garanție: minimum 24 de luni de la recepția la fiecare sediu; remediere la sediul CUPS, fără costuri, în 15 zile calendaristice de la notificare. - Plata: de SALAR International, în EUR, prin transfer bancar, într-o singură tranșă de 100%, în 20 de zile lucrătoare de la recepția la ultimul sediu și primirea facturii. Prezenta cerere, anexele și oferta acceptată fac parte din contract. |
| --- | --- |

6. Evaluation, award and other conditions / Evaluarea, atribuirea și alte condiții

| The mandatory requirements concerning the bidder, the furniture and the services are verified on a Pass/Fail basis. Among the admitted offers, the contract for the entire package is awarded to the offer with the lowest total evaluated price, in EUR excluding VAT, covering the furniture, the delivery and the installation. Only in the event of equal total evaluated prices, the offer with the shorter term for the completion of the manufacture takes priority. | Cerințele obligatorii privind ofertantul, mobilierul și serviciile se verifică prin Admis/Respins. Dintre ofertele admise, contractul pentru întregul pachet se atribuie ofertei cu cel mai mic preț total evaluat, în EUR fără TVA, incluzând mobilierul, livrarea și instalarea. Numai în cazul egalității prețului total evaluat, oferta cu termenul de finalizare a producerii mai scurt are prioritate. |
| --- | --- |
| - Arithmetic check: if the unit price multiplied by the quantity does not match the line value, the unit price prevails and the line, the subtotals and the total are recalculated. The corrected price is the evaluated price; refusal of the correction leads to rejection. - Equal price and term: if two offers have the same total price and the same term for the completion of the manufacture, priority goes to the offer registered first at the buyer’s e-mail address. No points are awarded for extended warranty, experience, brand or appearance. - Other conditions: SALAR International may reject any offer and cancel the procedure before award, without obligation towards the bidders; the costs of the offer are borne by the bidder. Offers are confidential. An undeclared conflict of interest, fraud or corruption leads to rejection or termination. SALAR International, Sida and the authorised auditors have access to the contract records. | - Verificarea aritmetică: dacă prețul unitar înmulțit cu cantitatea nu corespunde valorii poziției, prevalează prețul unitar și se recalculează poziția, subtotalurile și totalul. Prețul corectat este prețul evaluat; refuzul corectării conduce la respingere. - Egalitate de preț și de termen: dacă două oferte au același preț total și același termen de finalizare a producerii, are prioritate oferta înregistrată prima la adresa de e-mail a cumpărătorului. Nu se acordă punctaje pentru garanție suplimentară, experiență, marcă sau estetică. - Alte condiții: SALAR International poate respinge orice ofertă și poate anula procedura înainte de atribuire, fără obligații față de ofertanți; costurile ofertei revin ofertantului. Ofertele sunt confidențiale. Conflictul de interese nedeclarat, frauda sau corupția conduc la respingere sau la încetarea contractului. SALAR International, Sida și auditorii autorizați au acces la documentele contractului. |

Annex 1. Minimum technical specifications / Anexa 1. Specificații tehnice minime

| New, unused and complete goods, keeping the design and the colour scheme of the CUPS visual identity: yellow bodies, white worktops, black operator chair and red visitor chairs, in line with the minimum standards approved by AGE Order no. 3005-55 of 13.10.2023 and with the parameters below. Dimensions are stated as length × depth × height (L×D×H), in mm, with a general tolerance of ±10 mm. Laminated chipboard with finished edges; hardware and fixings included. Colour and material references (RAL, Egger) admit equivalents demonstrated through the stated parameters. The images are indicative and do not impose the brand or the manufacturer; the written specifications prevail. The bidder completes the column „Offered parameters” with the values of the offered product and attaches the technical sheet or dimensioned drawing and the photograph. The „Pass/Fail” column is completed by the evaluation committee. | Bunuri noi, neutilizate și complete, care păstrează designul și schema cromatică a identității vizuale CUPS: corpuri galbene, blaturi albe, fotoliu negru și scaune roșii pentru vizitatori, în concordanță cu standardele minime aprobate prin Ordinul AGE nr. 3005-55 din 13.10.2023 și cu parametrii de mai jos. Dimensiunile sunt indicate ca lungime × adâncime × înălțime (L×A×H), în mm, cu toleranța generală de ±10 mm. PAL laminat cu canturi finisate; feroneria și fixările incluse. Referințele de culoare și material (RAL, Egger) admit echivalente demonstrate prin parametrii indicați. Imaginile sunt orientative și nu impun marca sau producătorul; specificațiile scrise prevalează. Ofertantul completează coloana „Parametrii oferiți” cu valorile produsului ofertat și anexează fișa tehnică sau schița cotată și fotografia. Coloana „Admis/Respins” se completează de comisia de evaluare. |
| --- | --- |

1. Ergonomic office chair (17 pcs) / Fotoliu de birou ergonomic (17 buc.)

| Image / Imaginea | Minimum mandatory requirements / Cerințe minime obligatorii | Offered parameters, evidence / Parametrii oferiți, dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |
| --- | --- | --- | --- |
|  | High mesh backrest, textile upholstered seat, reclining backrest with tilt and lock mechanism, armrests. Spătar înalt din plasă, șezut tapițat cu textil, spătar înclinabil cu mecanism de înclinare și blocare, cotiere. |  |  |
|  | Gas lift seat height adjustment; seat height adjustable within 430–600 mm; seat depth minimum 400 mm. Reglarea înălțimii șezutului cu mecanism cu gaz; înălțimea șezutului reglabilă în intervalul 430–600 mm; adâncimea șezutului minimum 400 mm. |  |  |
|  | Overall height 1000–1300 mm. Înălțimea totală 1000–1300 mm. |  |  |
|  | Base with five arms and five castors, chromed metal or aluminium. Bază cu cinci brațe și cinci roți, metal cromat sau aluminiu. |  |  |
|  | Load capacity minimum 100 kg. Colour: black. Capacitate de încărcare minimum 100 kg. Culoare: negru. |  |  |

2. Visitor chair (68 pcs) / Scaun pentru vizitator (68 buc.)

| Image / Imaginea | Minimum mandatory requirements / Cerințe minime obligatorii | Offered parameters, evidence / Parametrii oferiți, dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fixed chair with a tubular metal frame; frame finish chromed, aluminium or electrostatically powder-coated. Scaun fix cu structură metalică din țeavă; finisaj cromat, aluminiu sau vopsit în câmp electrostatic. |  |  |
|  | Textile upholstered seat and backrest, red, RAL 3020 or a demonstrated equivalent. Șezut și spătar tapițate cu textil, roșu, RAL 3020 sau echivalent demonstrat. |  |  |
|  | Overall width, measured on the outside at the widest point: 500–550 mm. Lățimea totală, măsurată la exterior în punctul cel mai lat: 500–550 mm. |  |  |
|  | Overall height 750–900 mm; seat height 400–500 mm; backrest height minimum 300 mm. Înălțimea totală 750–900 mm; înălțimea șezutului 400–500 mm; înălțimea spătarului minimum 300 mm. |  |  |
|  | Load capacity minimum 100 kg. Capacitate de încărcare minimum 100 kg. |  |  |

3. Modular desk (34 pcs) / Masă modulară (34 buc.)

| Image / Imaginea | Minimum mandatory requirements / Cerințe minime obligatorii | Offered parameters, evidence / Parametrii oferiți, dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Working top supported on three vertical panels, as illustrated, allowing two desks to be joined in the same office. Blat de lucru sprijinit pe trei panouri verticale, conform imaginii, care permite alăturarea a două mese în același sediu. |  |  |
|  | Laminated chipboard: base panels yellow, Egger U131 ST9 or equivalent; top white, Egger W980 ST2 or equivalent. PAL laminat: panourile bazei galben, Egger U131 ST9 sau echivalent; blatul alb, Egger W980 ST2 sau echivalent. |  |  |
|  | Thickness of the top and of the base panels: 36 mm. Overall height 750 mm, including the adjustable feet. Grosimea blatului și a panourilor bazei: 36 mm. Înălțimea totală 750 mm, inclusiv picioarele reglabile. |  |  |
|  | Top dimensions (L×D): 1590 × 815 mm. Maximum load minimum 50 kg. Cable passage with a cover. Base: chromed adjustable feet, 60 mm. Dimensiunile blatului (L×A): 1590 × 815 mm. Sarcina maximă minimum 50 kg. Trecere pentru cabluri, cu capac. Bază: picioare reglabile cromate, 60 mm. |  |  |

4. Printer cabinet (17 pcs) / Comodă pentru imprimantă (17 buc.)

| Image / Imaginea | Minimum mandatory requirements / Cerințe minime obligatorii | Offered parameters, evidence / Parametrii oferiți, dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions (L×D×H): 500 × 500 × 650 mm, the height including the adjustable feet. Dimensiuni (L×A×H): 500 × 500 × 650 mm, înălțimea inclusiv picioarele reglabile. |  |  |
|  | Yellow laminated chipboard, Egger U131 ST9 or equivalent; finished edges. PAL laminat galben, Egger U131 ST9 sau echivalent; canturi finisate. |  |  |
|  | One hinged door with soft-close mechanism; two internal shelves; metal handle. O ușă pe balamale cu închidere lentă; două polițe interioare; mâner metalic. |  |  |
|  | Base: chromed adjustable feet, 60 mm, the same solution for all case goods. Bază: picioare reglabile cromate, 60 mm, aceeași soluție pentru toate corpurile. |  |  |

5. Wardrobe (17 pcs) / Dulap (17 buc.)

| Image / Imaginea | Minimum mandatory requirements / Cerințe minime obligatorii | Offered parameters, evidence / Parametrii oferiți, dovada | Pass/Fail Admis/ Respins |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensions (L×D×H): 1200 × 550 × 2200 mm, the height including the adjustable feet. Base: chromed adjustable feet, 60 mm. Dimensiuni (L×A×H): 1200 × 550 × 2200 mm, înălțimea inclusiv picioarele reglabile. Bază: picioare reglabile cromate, 60 mm. |  |  |
|  | Yellow laminated chipboard, Egger U131 ST9 or equivalent; finished edges; back panel. PAL laminat galben, Egger U131 ST9 sau echivalent; canturi finisate; panou de spate. |  |  |
|  | Two compartments: one with a metal hanging rail, one with minimum 4 shelves; two hinged doors with soft-close mechanism; metal handles. Două compartimente: unul cu bară metalică pentru umerașe, unul cu minimum 4 polițe; două uși pe balamale cu închidere lentă; mânere metalice. |  |  |

Annex 2. Beneficiary mayoralties / Anexa 2. Primăriile beneficiare

| One CUPS in each of the 17 mayoralties below, with the same standard set: 1 ergonomic office chair, 4 visitor chairs, 2 modular desks, 1 printer cabinet, 1 wardrobe (9 pieces). Delivery and installation take place inside the mayoralty building of each locality, in the room indicated by the mayoralty. Unless otherwise stated, the mayoralties belong to Ungheni district. | Câte un CUPS în fiecare dintre cele 17 primării de mai jos, cu același set standard: 1 fotoliu de birou ergonomic, 4 scaune pentru vizitator, 2 mese modulare, 1 comodă pentru imprimantă, 1 dulap (9 piese). Livrarea și instalarea se efectuează în incinta sediului primăriei din fiecare localitate, în încăperea indicată de primărie. Dacă nu se indică altfel, primăriile fac parte din raionul Ungheni. |
| --- | --- |

| No. Nr. | Cluster | Mayoralty / Primăria | Standard set / Set standard |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ungheni | Florițoaia Veche | 1 set (9 pcs / piese) |
| 2 | Ungheni | Mănoilești | 1 set (9 pcs / piese) |
| 3 | Ungheni | Morenii Noi | 1 set (9 pcs / piese) |
| 4 | Ungheni | Unțești | 1 set (9 pcs / piese) |
| 5 | Ungheni | Valea Mare | 1 set (9 pcs / piese) |
| 6 | Ungheni | Zagarancea | 1 set (9 pcs / piese) |
| 7 | Ungheni | Costuleni | 1 set (9 pcs / piese) |
| 8 | Ungheni | Brătuleni (r. Nisporeni) | 1 set (9 pcs / piese) |
| 9 | Boghenii Noi | Boghenii Noi | 1 set (9 pcs / piese) |
| 10 | Boghenii Noi | Măgurele | 1 set (9 pcs / piese) |
| 11 | Boghenii Noi | Hîrcești | 1 set (9 pcs / piese) |
| 12 | Boghenii Noi | Sinești | 1 set (9 pcs / piese) |
| 13 | Boghenii Noi | Condrătești | 1 set (9 pcs / piese) |
| 14 | Boghenii Noi | Cornova | 1 set (9 pcs / piese) |
| 15 | Boghenii Noi | Năpădeni | 1 set (9 pcs / piese) |
| 16 | Sculeni | Buciumeni | 1 set (9 pcs / piese) |
| 17 | Sculeni | Cioropcani | 1 set (9 pcs / piese) |
|  | Total | 17 mayoralties / primării: Ungheni 8, Boghenii Noi 7, Sculeni 2 | 17 sets / seturi, 153 pcs / piese |

Annex 3. Offer form / Anexa 3. Formularul de ofertă

To / Către: SALAR International AB. Reference / Referință: RFQ no. / Cererea de ofertă nr. ________ din 11.09.2026, furniture for 17 CUPS / mobilier pentru 17 CUPS.

| Bidder / Ofertantul |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO / fiscal code / cod fiscal |  |  |
| Address / Adresa |  |  |
| Authorised representative (name, position, telephone, e-mail) / Reprezentant autorizat (nume, funcție, telefon, e-mail) |  |  |
| A. Financial offer, in EUR excluding VAT, two decimals. All six lines shall carry a numerical value. If delivery and installation are provided at no additional cost, line 6 shall state 0.00 EUR and full performance shall be confirmed; a blank space or the word „included” is not a numerical value. |  | A. Oferta financiară, în EUR fără TVA, două zecimale. Toate cele șase poziții se completează cu valori numerice. Dacă livrarea și instalarea se prestează fără cost suplimentar, la poziția 6 se înscrie 0,00 EUR și se confirmă prestarea integrală; un spațiu liber sau mențiunea „inclus” nu este valoare numerică. |

| No. Nr. | Description / Descriere | Unit / U.M. |  | Qty / Cant. | Unit price, EUR / Preț unitar, EUR | Total value, EUR / Valoare totală, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ergonomic office chair Fotoliu de birou ergonomic | pcs / buc. |  | 17 |  |  |
| 2 | Visitor chair Scaun pentru vizitator | pcs / buc. |  | 68 |  |  |
| 3 | Modular desk Masă modulară | pcs / buc. |  | 34 |  |  |
| 4 | Printer cabinet Comodă pentru imprimantă | pcs / buc. |  | 17 |  |  |
| 5 | Wardrobe Dulap | pcs / buc. |  | 17 |  |  |
| Subtotal furniture (lines 1–5), EUR excl. VAT / Subtotal mobilier (pozițiile 1–5), EUR fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Complete delivery and installation at all 17 CUPS Livrare și instalare completă la toate cele 17 CUPS | complete service / serviciu complet |  | 1 |  |  |
| Value of services (line 6), EUR excl. VAT / Valoare servicii (poziția 6), EUR fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, EUR excl. VAT (lines 1–6) / TOTAL general, EUR fără TVA (pozițiile 1–6) |  |  |  |  |  |  |
| B. Firm terms, in whole calendar days from contract signature. |  |  | B. Termene ferme, în zile calendaristice întregi de la semnarea contractului. |  |  |  |

| No. Nr. | Term / Termen |  | Calendar days / Zile calendaristice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of the first complete set of 9 pieces for validation Prezentarea primului set complet de 9 piese pentru validare |  |  |
| 2 | Completion of the manufacture of the entire quantity, after the validation Finalizarea producerii întregii cantități, după validare |  |  |
| 3 | Completion of delivery and installation at all 17 sites (maximum 60 days) Finalizarea livrării și instalării la toate cele 17 sedii (maximum 60 de zile) |  |  |
| 4 | Offer validity from the deadline (minimum 30 days) Valabilitatea ofertei de la termenul-limită (minimum 30 de zile) |  |  |
| C. Declarations. By signing this form, the bidder confirms that: - it offers new goods in conformity with Annex 1, keeping the design and the colour scheme of the CUPS visual identity, for all quantities and the 17 mayoralties in Annex 2, and undertakes the delivery and installation at all sites under section 5, at the prices and terms above, which are firm; - it accepts to manufacture and present one complete set of 9 pieces for verification and to start the manufacture of the remaining pieces only after the written validation of SALAR International; - it grants a warranty of minimum 24 months from reception at each site and accepts the payment conditions, the evaluation rule and the arithmetic correction; - it is not in a conflict of interest and has not engaged in fraud or corruption practices; the information submitted is complete and accurate. |  | C. Declarații. Prin semnarea prezentului formular, ofertantul confirmă că: - oferă bunuri noi, conforme cu Anexa 1, care păstrează designul și schema cromatică a identității vizuale CUPS, pentru toate cantitățile și cele 17 primării din Anexa 2, și își asumă livrarea și instalarea la toate sediile, conform secțiunii 5, la prețurile și termenele de mai sus, care sunt ferme; - acceptă să producă și să prezinte un set complet de 9 piese pentru verificare și să înceapă producerea celorlalte piese numai după validarea scrisă a SALAR International; - acordă garanție de minimum 24 de luni de la recepția la fiecare sediu și acceptă condițiile de plată, regula de evaluare și corectarea aritmetică; - nu se află în conflict de interese și nu a recurs la practici de fraudă sau corupție; informațiile prezentate sunt complete și exacte. |  |
| Enclosed: registration extract; completed Annex 1; technical sheets or dimensioned drawings and photographs for the five items. |  | Anexăm: extrasul de înregistrare; Anexa 1 completată; fișe tehnice sau schițe cotate și fotografii pentru cele cinci articole. |  |

| Name and position / Numele și funcția: ________________________________ | Signature and stamp / Semnătura și ștampila: ________________________________ |
| --- | --- |
| Date / Data: ____________________ | Place / Locul: ____________________ |